|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Sí, hasta el momento he podido cumplir con las actividades planificadas para las etapas de requerimientos, análisis y diseño de arquitectura dentro de los plazos previstos en la carta Gantt. Lo que más me ha facilitado avanzar ha sido tener claridad sobre el propósito de VAYO y apoyarme en los conocimientos adquiridos en la carrera para ordenar las ideas. Otro factor que personalmente me ha facilitado el desarrollo es el poder hacerlo en grupo ya que todos nos organizamos y avanzamos más rápido, además de que las clases de avance son de forma online y con el tiempo justo para dudas. Por otro lado, la mayor dificultad ha sido compatibilizar la alta carga laboral con las exigencias del proyecto. Mis responsabilidades en el trabajo me absorben gran parte de la energía y el tiempo en la semana, lo que me ha jugado en contra y ha dificultado mantener un avance constante y distribuido.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Hasta ahora he enfrentado estas dificultades con harto esfuerzo personal en mis tiempos libres y fines de semana para no fallarle a mi equipo ni retrasar la entrega de la documentación técnica. Sin embargo, sé que trabajar bajo esa presión no es sostenible ni recomendable. Para lo que queda del proyecto, planeo organizarme de forma más preventiva: fijarme pequeños bloques de avance fijos durante la semana (aunque sean de 40 a 60 minutos después del trabajo) en lugar de intentar hacer todo de golpe los últimos días. También planeo mantener una comunicación más abierta y transparente con mi equipo sobre mi disponibilidad laboral real, para que podamos coordinar hitos intermedios y no vernos apretados con las entregas finales.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo como responsable y riguroso en cuanto a la calidad del contenido entregado, pero con un punto débil importante en la gestión de mis tiempos personales. Destaco mi capacidad de análisis, mi dedicación para que la documentación quede completa, coherente y bien estructurada. Mi principal punto de mejora es, sin duda, evitar la procrastinación forzada por el cansancio laboral y dejar las cosas para última hora. Necesito mejorar mi autodisciplina con el calendario para no acumular trabajo hacia el final, lo que me permitiría revisar con más calma y reducir el estrés de las entregas.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Dado que mi rol ha estado enfocado en el análisis, diseño y documentación técnica y no directamente en la programación de la aplicación, mi mayor inquietud es asegurarme de que los documentos generados sean realmente claros, suficientes y prácticos. Me gustaría preguntarle a mi docente: ¿Considera que la documentación técnica elaborada hasta ahora aterriza de forma clara la lógica de negocio y la persistencia local/sincronización, o identifica vacíos en las especificaciones que hagan falta detallar para facilitar la implementación del código y las pruebas?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? No considero necesaria una redistribución de fondo, ya que cada uno ha ido aportando desde sus fortalezas. Hemos logrado avanzar sin problemas. No obstante, sí veo necesario ajustar la dinámica para esta nueva etapa, delimitando bien los tiempos de ejecución de cada entregable.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evalúo el trabajo grupal de manera muy positiva y agradecida. Destaco la comprensión, el respeto y la buena disposición de mis compañeros, lo que ha permitido complementarnos bien según los tiempos y habilidades de cada uno. Como aspecto por mejorar a nivel de equipo, debemos establecer revisiones intermedias más cortas y frecuentes. Esto nos ayudará a no depender de entregas de última hora, permitiéndonos reportar avances tempranos y retroalimentar la documentación a tiempo, generando un ritmo de trabajo mucho más tranquilo para todos